|  | DevUz Studio Разработка сайтов, приложений и ИИ-продуктов, Ташкент | devuz.studio t.me/Devuz_studio_bot +998 90 912-05-78 г. Ташкент, ул. Шота Руставели, 138 |
| --- | --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на разработку системы подбора товаров и формирования коммерческих предложений

Ташкент, 8 октября 2026 г.

Кому: ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСИСТЕМ», Руслану

Основание: техническое задание, версия 2.0 с учетом правок Заказчика (прилагается).

1. Задача

Ваши менеджеры получают от клиентов заявки в свободной форме. Сейчас каждую строку нужно найти вручную в прайсах разных поставщиков, подобрать аналог, пересчитать цену по курсу поставщика, добавить наценку и НДС и собрать КП в Excel. При базе около 100 000 позиций на это уходят часы.

Мы сделаем внутреннюю систему, которая делает эту работу за минуты: менеджер вставляет заявку, система показывает по каждой строке список подходящих позиций из базы с ценами разных поставщиков, менеджер выбирает нужные, и система собирает готовое КП в новом фирменном оформлении. КП можно выгрузить в PDF и Excel или отправить клиенту в Telegram.

2. Что вы получите

- Единую базу товаров всех поставщиков с загрузкой прайса по каждому поставщику отдельно: обновили одного поставщика, остальные не тронуты.

- Свой курс доллара и свою формулу цены в сумах для каждого поставщика.

- Приведение прайсов к порядку при загрузке: единицы измерения, лишние пробелы, дубли. Перед загрузкой видно, что подорожало, что появилось и что пропало.

- Подбор по заявке: до 10 вариантов на строку, по возможности разных брендов, с отметкой степени совпадения. Поиск учитывает сокращения, опечатки и технические параметры.

- Ручные связи между позициями разных производителей: какие позиции взаимозаменяемы, а какие только похожи по названию. Система использует эти связи и выбор менеджеров при следующих подборах.

- Расчет цены от закупки по курсу поставщика с базовой маржой, которую задаете вы, и с возможностью поправить цену вручную. НДС по умолчанию 12% со сменой ставки в настройках, итоги и сумма прописью. При нескольких альтернативах итог считается по минимальной цене. Менеджер видит маржу, клиент ее не видит.

- Новый дизайн КП: 2 варианта макета на выбор, автоматическая нумерация исходящих, ссылка на дату и номер заявки клиента, условия поставки и подпись менеджера.

- Выгрузку КП в PDF и Excel и отправку клиенту в Telegram из системы.

- Историю всех КП с поиском, роли пользователей, журнал действий, отчеты по менеджерам.

- Установку и настройку системы нашими силами на вашем Synology DS225+ или на стороннем сервере, ежедневное резервное копирование, инструкции и обучение сотрудников.

3. Этапы, сроки и стоимость

| Этап | Что делаем | Срок | Стоимость, сум |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ и прототип | Уточняем требования, разбираем ваши прайсы и 10 реальных заявок, рисуем экраны и 2 варианта макета КП | 1 неделя | 6 000 000 |
| 2. База и загрузка прайсов | База товаров и поставщиков, курсы и формулы поставщиков, загрузка с сопоставлением колонок, нормализация, отчет об изменениях | 1,5 недели | 12 000 000 |
| 3. Поиск и подбор | Поиск с синонимами и опечатками, разбор параметров, ручные связи позиций, запоминание выбора менеджера | 2,5 недели | 15 000 000 |
| 4. Формирование КП | Конструктор КП, наценки, НДС, нумерация, PDF и Excel, отправка в Telegram, история КП, клиенты | 1,5 недели | 10 000 000 |
| 5. Роли, настройки, отчеты | Пользователи и роли, настройки, журнал действий, отчеты | 1 неделя | 5 000 000 |
| 6. Установка и сдача | Установка на ваш сервер нашими силами, резервное копирование, обучение | 0,5 недели | 6 000 000 |
| Итого |  | 8 недель | 54 000 000 |

Срок 8 недель считается в рабочих неделях с даты получения аванса и материалов от вас (прайсы, 10 заявок, логотип, реквизиты). После сдачи система 2 недели работает в режиме опытной эксплуатации: найденные ошибки исправляем без доплаты.

Опционально:

| Опция | Что делаем | Срок | Стоимость, сум |
| --- | --- | --- | --- |
| Подбор аналогов с помощью ИИ | Кнопка «подобрать с ИИ» для строк, где обычный поиск не уверен. Работает через внешний API, нужен выход сервера в интернет | 2 недели | 12 000 000 |
| Доступ из-за пределов офиса | Настройка VPN для работы менеджеров из дома и в разъездах (при размещении на Synology) | 2 дня | 2 500 000 |

4. Порядок оплаты

| Платеж | Когда | Доля | Сумма, сум |
| --- | --- | --- | --- |
| Аванс | При подписании договора | 50% | 27 000 000 |
| Окончательный расчет | По окончании работ, перед сдачей системы и передачей ее в работу | 50% | 27 000 000 |
| Итого |  | 100% | 54 000 000 |

Опции оплачиваются отдельно на тех же условиях: 50% при заказе, 50% по окончании работ перед сдачей.

5. Поддержка после запуска

Первые 3 месяца после сдачи ошибки, то есть несоответствия техническому заданию, исправляем бесплатно. Дальше по желанию подключается поддержка помесячно, через AnyDesk, Telegram и телефон.

| Тариф | Что входит | В месяц, сум |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Контроль резервных копий и работы системы, обновления, исправление ошибок, до 8 часов работ, ответ в течение 4 рабочих часов | 1 500 000 |
| Расширенный | Все из базового, до 20 часов работ на доработки и новые функции, ответ в течение 2 рабочих часов | 3 000 000 |

Работы сверх часов тарифа и без тарифа: 175 000 сум за час. Неиспользованные часы переносятся на следующий месяц, но не более чем на один.

6. Что потребуется от вас

- Ответственный сотрудник для вопросов и согласований.

- Прайсы поставщиков в согласованном формате, 10 реальных заявок клиентов с правильным подбором, логотип, фирменные цвета, реквизиты.

- Решение, где размещаем систему: на Synology DS225+ или на стороннем сервере. Для Synology рекомендуем добавить оперативную память до 6 ГБ и более (из коробки 2 ГБ). Сторонний сервер арендуете вы, требования к нему указаны в ТЗ.

- Доступ через AnyDesk и учетная запись администратора на сервере.

- Telegram-бот на вашу компанию для отправки КП (регистрируется за несколько минут, поможем).

- Для опции ИИ: ключ API на вашу компанию. Расход оплачивается по факту использования.

7. Что не входит в стоимость

Приведение прайсов поставщиков к единому формату, ручная проверка каждой позиции базы силами нашей команды, интеграция с 1С и учет остатков, автоматический сбор прайсов с сайтов и почты поставщиков, отправка КП по электронной почте, мобильная версия, оборудование, аренда сервера и лицензии. Любую из этих работ можем оценить отдельно.

Предложение действует 30 дней.

| Индивидуальный предприниматель DevUz Studio |  | Е. А. Максимов |
| --- | --- | --- |